Sistema Predictivo de Demanda y Optimización de Inventario

Asignatura: PTY4614 - Capstone

Institución: Duoc UC

Integrantes: Osvaldo Reyes, Lucas Carvajal

Docente: CRISTIAN EDUARDO MOLINA PEDERNERA

Fecha: 30 de agosto de 2026

Contenido

1. ABSTRACT	3

2. DESARROLLO DE INGENIERÍA	4

2.1. Descripción breve del proyecto APT y su relevancia:	4

2.2. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso:	4

2.3. Relación del proyecto APT con los intereses profesionales:	4

2.4. Argumento sobre la factibilidad del proyecto:	5

3. Objetivos del Proyecto	6

4. Propuesta Metodológica de Trabajo	6

5. Plan de Trabajo para el Proyecto APT	7

6. Propuesta de Evidencias	8

7. CONCLUSIONES	8

8. REFLEXIONES	8

# 1. ABSTRACT

Español: El presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema Predictivo de Demanda y Optimización de Inventario orientado al sector retail (venta de ropa y calzado). El objetivo principal es mitigar el riesgo de acumulación de "stock muerto" y el quiebre de inventario mediante la aplicación de Inteligencia Artificial. La solución tecnológica se estructura sobre un Data Warehouse modelado dimensionalmente para organizar el historial de ventas, el cual alimenta un modelo de Machine Learning (utilizando algoritmos de series de tiempo). Este sistema cruza datos históricos con variables externas, generando predicciones precisas que optimizan las decisiones de compra al por mayor.

English: This project proposes the development of a Predictive Demand and Inventory Optimization System aimed at the retail sector (clothing and footwear). The main objective is to mitigate the risk of accumulating "dead stock" and inventory shortages through the application of Artificial Intelligence. The technological solution is structured on a dimensionally modeled Data Warehouse to organize sales history, which feeds a Machine Learning model (using time series algorithms). This system crosses historical data with external variables, generating accurate predictions that optimize wholesale purchasing decisions.

# 2. DESARROLLO DE INGENIERÍA

## 2.1. Descripción breve del proyecto APT y su relevancia:

El proyecto consiste en la creación de un sistema de Machine Learning diseñado para predecir el volumen exacto de prendas y calzado que se venderá en los próximos meses dentro de un negocio de retail. El sistema toma datos históricos de ventas por producto, fecha y cliente, los organiza en un Data Warehouse en SQL Server, y mediante algoritmos predictivos en Python (como Prophet o XGBoost) cruza esta información con factores como la temporada del año y los días festivos. Su relevancia para el campo laboral es altísima: la optimización de inventarios es uno de los mayores desafíos logísticos y financieros de la industria. Al automatizar y dar precisión a las compras al por mayor con meses de anticipación, la solución demuestra el impacto directo que tiene la ingeniería de datos y la inteligencia artificial en la rentabilidad de las empresas modernas.

## 2.2. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso:

El desarrollo de este sistema predictivo exige la movilización de competencias clave del Plan de Estudio. En primer lugar, aplica directamente la competencia de "Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones", lo cual se evidencia en la creación del modelo dimensional y la implementación del Data Warehouse. Además, integra la competencia de "Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste", materializándose en la programación del modelo predictivo. Finalmente, el proyecto obliga a "Evaluar y gestionar proyectos... utilizando metodologías y herramientas de software", asegurando que los tiempos y recursos se administren correctamente desde el levantamiento de requisitos hasta la entrega del modelo funcional.

## 2.3. Relación del proyecto APT con los intereses profesionales:

El proyecto refleja fielmente mi proyección profesional hacia el análisis de datos, la Inteligencia de Negocios (BI) y el desarrollo de arquitecturas complejas de información. El diseño de la solución me permite integrar mi interés por la estructuración técnica en bases de datos con mi motivación por programar lógica de backend utilizando Python. Al resolver un problema de inventario mediante Machine Learning, el proyecto me sitúa exactamente en el área de desempeño que busco: transformar grandes volúmenes de datos crudos en herramientas estratégicas tangibles para la toma de decisiones empresariales.

## 2.4. Argumento sobre la factibilidad del proyecto:

El proyecto es altamente factible de realizar dentro del marco de un semestre lectivo.

- Tiempo y conocimientos: La construcción de un Data Warehouse y el modelado dimensional bajo metodologías probadas (como la de Ralph Kimball) es un proceso dominado por el equipo de trabajo, lo que acelera la estructuración inicial en SQL Server y permite enfocar el resto del semestre en el entrenamiento del modelo de Machine Learning.

- Materiales y recursos: El software a utilizar (SQL Server, Python, librerías open-source de Machine Learning) es de acceso libre o académico y puede ejecutarse sin problemas en el hardware disponible por el equipo.

- Factores externos y dificultades: El principal riesgo externo es la falta de acceso a una base de datos histórica real de un cliente que contenga el volumen suficiente para entrenar el modelo. Para abordar esta dificultad, el plan de contingencia establece la utilización de datasets públicos de la industria del retail (como los disponibles en repositorios de Kaggle), los cuales serán adaptados e inyectados al Data Warehouse para simular el entorno de producción sin retrasar el cronograma.

# 3. Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Desarrollar un sistema predictivo basado en Machine Learning y Data Warehousing para proyectar la demanda de inventario en el sector retail, permitiendo optimizar las compras de stock y reducir la acumulación de productos fuera de temporada.

Objetivos Específicos:

- Diseñar e implementar un Data Warehouse en SQL Server aplicando modelamiento dimensional para estructurar el historial de ventas y variables externas.

- Desarrollar un modelo predictivo en Python utilizando algoritmos de series de tiempo (como Prophet o XGBoost) que procese los datos históricos.

- Evaluar la precisión del modelo mediante métricas de validación estándar para asegurar la confiabilidad de las predicciones de demanda.

- Gestionar el ciclo de vida del proyecto aplicando metodologías estructuradas para cumplir con los plazos y requerimientos de la asignatura.

# 4. Propuesta Metodológica de Trabajo

Para asegurar el éxito del sistema predictivo y fortalecer el área de gestión de proyectos, se implementará un enfoque metodológico híbrido:

- Para la gestión del proyecto (Enfoque Ágil): Se utilizarán los principios de Scrum, dividiendo el semestre en Sprints (ciclos de trabajo cortos de 2 a 3 semanas). Esto permitirá tener un control riguroso del tiempo, revisiones constantes de avance y adaptación rápida ante cualquier dificultad con los datos.

- Para el desarrollo de la solución de datos: Se aplicará la metodología CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), el estándar de la industria para proyectos de Inteligencia Artificial. Sus fases guiarán el trabajo técnico: comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado (Machine Learning), evaluación y despliegue.

- Para el diseño de bases de datos: Se utilizará la Metodología de Ralph Kimball para el diseño del modelo dimensional (esquema de estrella), asegurando que el Data Warehouse responda eficientemente a las consultas del modelo predictivo.

# 5. Plan de Trabajo para el Proyecto APT

| Fase | Descripción de la Etapa | Semanas Estimadas | Tareas Principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Levantamiento y Diseño de Arquitectura | Semanas 4 - 6 | Definición de requerimientos, búsqueda de datasets, diseño del modelo dimensional lógico y físico. |
| Fase 2 | Construcción del Data Warehouse (SQL) | Semanas 7 - 10 | Creación de la base de datos en SQL Server, procesos de extracción, transformación y carga (ETL) de los datos históricos. |
| Fase 3 | Desarrollo del Modelo Predictivo (Python) | Semanas 11 - 14 | Conexión de Python a SQL Server, limpieza de datos, entrenamiento del modelo (Prophet/XGBoost) y pruebas de precisión. |
| Fase 4 | Validación, Documentación y Cierre | Semanas 15 - 18 | Ajustes finales del algoritmo, elaboración del informe técnico final, preparación de la presentación y empaquetado de la solución. |

# 6. Propuesta de Evidencias

Para demostrar el avance y logro de los objetivos en cada etapa, se entregarán las siguientes evidencias técnicas y documentales:

- Evidencias de Diseño (Fase 1): Diagrama Entidad-Relación (DER) del modelo dimensional y diccionario de datos.

- Evidencias de Base de Datos (Fase 2): Scripts en SQL (código DDL y DML) con la creación del Data Warehouse y la evidencia de las tablas pobladas con el historial de ventas.

- Evidencias de Programación e IA (Fase 3): Código fuente en Python (scripts o Jupyter Notebooks) debidamente comentado, mostrando la conexión a la base de datos, el procesamiento y el entrenamiento del modelo.

- Evidencias de Calidad (Fase 4): Reporte de métricas de precisión del modelo predictivo (demostrando las pruebas de validación) y el manual o informe técnico final del proyecto.

# 7. CONCLUSIONES

Conclusion - [Osvaldo]: I conclude that integrating Machine Learning with a robust data architecture is one of the most effective ways to solve logistical problems in the retail industry. Through the initial design of this project, I have realized that the success of an Artificial Intelligence system depends heavily on the quality of the underlying Data Warehouse. This project proves that modern software engineering must go beyond simply writing code; it requires understanding the business needs and structuring the data efficiently to provide real value to the organization.

# 8. REFLEXIONES

Reflection - [Osvaldo]: Reflecting on the planning phase of this project, I feel very confident in my technical skills regarding databa se design and backend programming. However, establishing the scope of this system has highlighted my need to improve my project management skills. I realize that developing a complex predictive model in a single semester will require strict time management and clear milestone definitions. My goal throughout this Capstone project is not only to build a functional software solution but also to adopt agile methodologies that will make me a more complete and organized professional for the future.