|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, he cumplido con las actividades comprometidas para la Fase 2 en los plazos definidos en la carta Gantt. Desde mi rol de gestión y documentación técnica, elaboré y mantuve la trazabilidad de los requerimientos mediante las Historias de Usuario bajo Scrum (H1.1 a H5.2), consolidé el informe formal de la Fase 2 según la estructura de Duoc UC y diseñé el marco de aseguramiento de calidad (Punto 7). Esto incluyó la definición y registro de las pruebas unitarias (PU-01 para dropna y PU-02 para abs), pruebas de integración (PI-01 y PI-02) y la formalización técnica de las métricas KPI-01 (integridad del 100% con 950 registros limpios en ventas_limpio_sql.csv) y KPI-02 (precisión del modelo Random Forest con MAE de 24.11 unidades). Como factor facilitador destaca la división clara de roles: mi compañero estuvo a cargo exclusivo del desarrollo de código, Docker y algoritmos, mientras yo me enfoqué en la calidad documental, estructuración de pruebas y verificación de cumplimiento de la pauta.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Ante el obstáculo técnico ocurrido durante el despliegue de Microsoft SQL Server en Docker (conflicto local con el puerto 1433 y problemas de controladores ODBC), procedí a actualizar la documentación de arquitectura, reflejando el cambio al puerto 1434 en docker-compose.yml y ajustando la descripción de las pruebas de integración (PI-02) para mantener la consistencia con el entorno real. Asimismo, ante la dispersión de datos transaccionales, documenté el flujo de ingesta y validación en el informe para justificar la tasa de depuración (5% de descarte) en la ficha del KPI-01. Para las etapas siguientes, planeo continuar contrastando periódicamente los incrementos del software frente a las rúbricas de evaluación del portafolio, asegurando que cada componente técnico cuente con su correspondiente respaldo en actas, casos de prueba y manuales.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma rigurosa y positiva. Destaco haber logrado una documentación técnica formal, ordenada y libre de ambigüedades, organizando las 9 evidencias del proyecto, estructurando las pruebas con formato de ingeniería y formalizando los KPIs con sustento bibliográfico bajo norma APA 7.ª edición (citando autores fundamentales como McKinney, Breiman, Kimball y la Guía oficial de Scrum). Como aspecto por mejorar, considero necesario anticipar la recolección de capturas de pantalla de consola y resultados de ejecución a medida que se completan los Sprints, reduciendo los tiempos de maquetación y diagramación en la entrega final del informe.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud se relaciona con los requerimientos de entrega para la Fase 3: ¿la comisión evaluadora exigirá que los manuales técnicos de instalación y despliegue (Docker y dependencias Python) y el manual de usuario de la plataforma web se incorporen dentro del cuerpo del informe principal o como anexos independientes? Asimismo, me gustaría consultar al docente qué formato o estándar institucional prefiere para documentar las pruebas de aceptación de usuario (UAT) que realizaremos con el cliente en la comercializadora textil.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que las responsabilidades actuales deben mantenerse sin alteraciones, dado que la separación entre programación técnica (Osvaldo Reyes) y gestión documental/calidad (Lucas Carvajal) ha demostrado ser eficiente y permitió cumplir con los hitos de la Fase 2 sin retrasos. Respecto a nuevas asignaciones para la Fase 3, asumiré formalmente la elaboración de la pauta de pruebas de aceptación del usuario (UAT), la redacción del manual de usuario para el cliente y la estructuración del guion y material visual de apoyo para la defensa oral de Portafolio de Título.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en equipo de manera muy favorable. Destacamos el estricto respeto por los roles definidos en Scrum, la comunicación fluida mediante canales virtuales para coordinar reuniones y la capacidad de respaldar cada línea de código con evidencia documental verificable (pruebas aprobadas, métricas en consola de 24.11 MAE y tabla de 950 registros en base de datos). Como aspecto por mejorar, debemos coordinar con mayor anticipación las sesiones de integración entre la interfaz gráfica en Streamlit y las consultas del cliente, lo que permitirá consolidar las conclusiones y los manuales con mayor margen de tiempo previo a la presentación final.